Phụ lục 12

Kế hoạch học việc / thử việc

Cán bộ quản lý trực tiếp (phụ trách hướng dẫn):

Phòng ban nhân sự được tuyển:

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

| Họ và tên nhân sự: | Phạm Tùng Lâm |
| --- | --- |
| Chức danh công việc: | Kỹ sư nghiên cứu AI |
| Thời gian thực hiện: | 10/6-31/8 |
| Báo cáo trực tiếp cho: | Phan Anh Hoàng |
| Mục tiêu công việc: | Nghiên cứu mô hình và cơ chế FL |

- NHIỆM VỤ CHÍNH ĐƯỢC GIAO

- Nghiên cứu các mô hình phù hợp để thực hiện công nghệ FL - Xây dựng và thử nghiệm công nghệ FL với backbone giữ nguyên và huấn luyện phần heading/embedding - Đánh giá hiệu quả, chất lượng của phương án đề xuất. - Thực hiện báo cáo tuần, báo cáo công việc định kỳ cho cán bộ quản lý trực tiếp và BGĐ hoặc khi có yêu cầu đột xuất. - Tìm hiểu và tuân thủ đúng Quy trình công việc và nội quy của Cty. + Nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Công ty + Nội quy về cam kết bảo mật của Công ty.

- KẾ HOẠCH CHI TIẾT

| TT | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu FL và các mô hình, user case phù hợp với FL. Làm báo cáo và trình bày báo cáo trong nhóm. | 10/6 | 20/6 |
| 2 | Xây dựng thử nghiệm công nghệ FL với 01 user case và 2-3 backbone phù hợp. Công việc bao gồm: Thu thập dữ liệu, gán nhãn, huấn luyện phần embedding/heading mô hình, tổng hợp lại từ nhiều nguồn huấn luyện, đánh giá mô hình sau tổng hợp. So sánh với huấn luyện tập trung. | 21/6 | 21/7 |
| 3 | Huấn luyện mô hình trực tiếp trên thiết bị, đánh giá khả năng thực thi, các vấn đề trở ngại. Só sánh với chất lượng khi huấn luyện phân tán trên server. | 22/71 | 15/8 |
| 4 | Xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể mô hình và công nghệ FL. | 16/8 | 31/8 |

Hà nội , ngày       tháng        năm

Cán bộ quản lý trực tiếp